به نام خدا

طراحی و پیاده سازی برنامه ردیاب هزینه با تجزیه تحلیل بودجه

اسامی تیم پروژه :نرگس حسینی . زهراقیصری . هانیه جهانی . نرگس بیابانی . مهلا فرهمند. فاطمه یوسفی . مهدیه سیفی . معصومه هداوند

مدرس : استاد عنایتی

نقش کلیدی در تیم توسعه نرمافزار

O مدیر پروژه)Manager Project نرگس حسینی

O تحلیلگر سیستم ) Analyst System (:مهلا فرهمند_مهدیه سیفی

O طراح نرمافزار) Architect Software (زهرا قیصری

O توسعهدهنده ) Developer (:معصومه هداوند

O تست کننده )Tester (یا) QA( :نرگس بیابانی

O مالک محصول ) Owner Product (:خانم عنایتی  O طراح رابط کاربری) Designer UX/UI( :فاطمه یوسفی

هانیه جهانی   :Scrum master

تحلیل نیازمندی ها   فعالیت ها:

 شناسایی کاربران سیستم )پشتیبان سایت – کاربر عادی – ربات حسابدار و(...

 جمع آوری نیاز های کارکردی )ثبت هزینه –گزارش ها – بودجه سازی(

 تعیین نیاز های غیر کارکردی )امنیت – سرعت پشتیبانی از چند کاربر(

 طراحی جریان کار )فرایند ورود داده – ثبت تراکنش – تولید گزارش ها(

______________________________________________________ طراحی سیستم

فعالیتها:

- طراحی مدل دادهها )مثلا ا جداول: هزینهها، دستهبندیها، کاربران، بودجهها(

- طراحی رابط کاربری ) UI/Uبرای ثبت و نمایش اطلاعات(

- طراحی ماژول تحلیل بودجه )مقایسه هزینه واقعی با بودجه پیشبینیشده(

- طراحی گزارشهای تحلیلی )نمودارها، میانگینها، درصدها(

پیاده سازی فعالیتها: • توسعه پایگاه داده) SQL, SQLite, MongoDB و(...

  - پیادهسازی رابط کاربری )وب یا موبایل(

  - پیادهسازی منطق برنامه )مثل محاسبه میانگین هزینه ماهانه، هشدار بودجه(

۴. آزمون و ارزیابی

فعالیتها:

- تست واحد) Unit Test( برای هر بخش

- تست یکپارچه) Integration Test( برای تعامل بین ماژولها

- تست کاربری) User Acceptance Test( برای اطمینان از کارکرد درست از دید کاربر

- رفع خطاها و بهینهسازی عملکرد

۵. استقرار و نگهداری     فعالیتها:

- نصب سیستم در محیط واقعی یا سرور

- آموزش کاربران

- نظارت بر عملکرد سیستم و جمعآوری بازخورد

- بهروزرسانی دورهای و افزودن ویژگیهای جدید )مثل هوش مصنوعی در تحلیل هزینه(

مرحله اول تریف نقش ها

| نقش | مسئولیت | فرد یا افراد پیشنهادی |
| --- | --- | --- |
| مالک محصول ( Owner Product ) | تحلیل نیازمندی ها شناسایی کاربران سیستم (پشتیبان سایت – کاربر عادی – ربات حسابدار و...) جمع آوری نیاز های کارکردی (ثبت هزینه –گزارش ها – بودجه سازی ) تعیین نیاز های غیر کارکردی (امنیت – سرعت پشتیبانی از چند کاربر ) طراحی جریان کار (فرایند ورود داده – ثبت تراکنش – تولید گزارش ها ) | خانم عنایتی |
| Scrum master | تسهیل جلسات اسکرام (روزانه ، برنامه ریزی ،بازنگری) رفع موانع | هانیه جهانی |
| مدیر پروژه (Manager Project) | برنامه ریزی و زمان بندی پروژه نظارت بر گزارش افراد تیم | نرگس حسینی |
| Development team |  |  |
| توسعه دهنده ( Developer ) | رفع باگ ها توسعه پایگاه داده (SQL, SQLite و...) پیاده‌سازی رابط کاربری (وب یا موبایل) پیاده‌سازی منطق برنامه (مثل محاسبه میانگین هزینه ماهانه، هشدار بودجه) | معصومه هداوند |
| تحلیلگر سیستم ( Analyst System ) | تحلیل نیازها ، مستندسازی ، طراحی منطقی سیستم | مهلا فرهمند مهدیه سیفی |
| طراح نرمافزار (Architect Software ) | طراحی مدل داده‌ها (مثلاً جداول: هزینه‌ها، دسته‌بندی‌ها، کاربران، بودجه‌ها) طراحی ماژول تحلیل بودجه (مقایسه هزینه واقعی با بودجه پیش‌بینی‌شده) طراحی گزارش‌های تحلیلی (نمودارها، میانگین‌ها، درصدها) | زهرا قیصری |
| طراح رابط کاربری (Designer UX/UI) | طراحی رابط کاربری (UI/UX برای ثبت و نمایش اطلاعات) طراحی UX (ترسیم مسیرهای کاربری ، طراحی ساختار صفحات) طراحی UI ( figma یا Adobe XD) | فاطمه یوسفی |
| تست کننده (Tester )یا (QA) | تست واحد (Unit Test) برای هر بخش تست یکپارچه (Integration Test) برای تعامل بین ماژول‌ها تست کاربری (User Acceptance Test) برای اطمینان از کارکرد درست از دید کاربر رفع خطاها و بهینه‌سازی عملکرد | نرگس بیابانی |

مرحله دوم :تهیه بگ لاگ محصول

| فرم ورودی(شامل اطلاعات) | فرم ثبت نام | شماره |
| --- | --- | --- |
| فرم بارگذاری اطلاعات با پسوند | بارگذاری اطلاعات | 1 |
| نمودار میله ای یاستونی | دیاگرام هزینه ماهانه | 2 |
| دریافت رسید هاودریافت شماره تلفن | ذخیره تراکنش | 3 |
| ارسالnotif | اعلان | 4 |
| ارسالnotif | یادآوری | 5 |
| نمایش فرم میله ای که در طول یک ماه هزینه شده | جمع بندی هزینه در طول یک ماه | 6 |
| باگ گیری | رفع خطا | 7 |
| ویرایش پروژه ورفع خطاها | ویرایش پروژه | 8 |
| پروژه بدون هیچ مشکلی اجرا شود | تائید نهایی | 9 |
| پروژه در تمامی وب ها اجرا شود | مرورپروژه | 10 |
| تکمیل نهایی پروژه | گزارش پروژه | 11 |
| خلاصه فعالیت های انجام شده | داکیومنت | 12 |
| تحویل پروژه به مالک | تحویل | 13 |

| ساعت | دمو | توضیحات | User story | عنوان ایتم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | نمایش فرم ثبت نام-پرکردن اطلاعات کلیک کردن روی ثبت نمایش پیام موفقیت | نام کاربری- پسورد-ایمیل-شماره همراه | اطلاعات کاربر را در htmlدریافت کرده و در پایگاه داده ذخیره میکند | 1 فرم ثبت نام |
| 10 | انتخاب فایل –اپلود نمایش پیام(فایل با موقیت بارگذاری شد ) | شماره پیامکی بانکی | دریافت مقدار بودجه و مخارجی که در طول ماه استفاده میشود | 2 بارگذاری اطلاعات |
| 7 | نمایش فرم و دیاگرام هزینه ها | نمودار | مدیریت هزینه در طول ماه (بودجه ای که در طول یک ماه برای کارهایی که مدنظرمان هست نیاز داریم) | 3 دیاگرام هزینه ماهانه |
| 5 | دریافت شماره پیامکی و شماره پیگیری | sms | هر برداشتی که انجام دادیم در پایگاخ داده انجام میشود | 4 ذخیره تراکنش |
| 3 | نمایش نوتیف بالای گوشی یا لپ تاپ | notifaction | برداشت مازادی که برای پایگاه داده تعریف کردیم برداشت کنیم برای ما اعلانی را ارسال کند | 5 اعلان |
| 2 | نمایش نوتیف بالای گوشی یا لپ تاپ | notifaction | بودجه ای که تعریف شده رو ب اتمام است یاداوری کند | 6 یاداوری |
| 12 | نمایش وجمع اوری به صورت نمودار میله ای | در نمودار نشان داده شود | در نمدار نمایش داده شود | 7 جمع بندی هزینه در طول یک ماه |

مرحله سوم : برنامه ریزی اسپرینت(قسمت ثبت و ارسال پروژه توسط دانشجو)

| زمان تقریبی | ابزار های پیشنهادی | مسئول | فعالیت |
| --- | --- | --- | --- |
| 2h | Notion، Google Docs | مالک پروژه | تعریف اهداف و محدوده پروژه |
| 1h | Jira، Miro، Slack | Scrum master | برنامه‌ریزی اسپرینت‌ها و جلسات روزانه |
| 2h | Microsoft Project، ClickUp | مدیر پروژه | زمان‌بندی و مدیریت منابع |
| 4h | Draw.io، Lucidchart | تحلیلگر سیستم | تحلیل نیازمندی‌ها و مدل‌سازی سیستم |
| 3h | Visual Paradigm، UML Tools | طراح نرم‌افزار | طراحی معماری نرم‌افزار |
| 4h | Figma، Adobe XD | طراح رابط کاربری | طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری |
| 8-12h | HTML/CSS، JavaScript، React | توسعه‌دهنده | پیاده‌سازی صفحات و منطق برنامه |
| 6h | MySQL، Node.js، Sequelize | توسعه‌دهنده | ساخت و اتصال پایگاه داده |
| 6h | Express.js، Postman | توسعه‌دهنده | پیاده‌سازی API و ارتباط با فرانت‌اند |
| 4h | Cypress، OWASP ZAP، Postman | تست‌کننده | تست عملکرد و امنیت سیستم |
| 3h | BrowserStack، Lighthouse | تست‌کننده | تست رابط کاربری و تجربه کاربری |
| 2h | Google Docs، Canva | تست‌کننده | مستندسازی نهایی و تحویل پروژه |

زمان تقریبی کل:50 ساعت

برسی مصنوعات اسکرام

| مصنوع | تعریف در اسکرام | مثال |
| --- | --- | --- |
| بک‌لاگ محصول | لیست اولویت‌بندی‌شده‌ای از تمام نیازمندی‌ها و ویژگی‌های محصول | ثبت هزینه‌ها بر اساس دسته‌بندی،گزارش‌گیری ماهانه،تعریف بودجه برای هر بخش |
| بک‌لاگ اسپرینت | مجموعه‌ای از آیتم‌های انتخاب‌شده از بک‌لاگ محصول برای انجام در یک اسپرینت | طراحی فرم ثبت هزینه، پیاده‌سازی نمودار هزینه‌ها، تست گزارش‌گیری بر اساس تاریخ |
| افزوده | نسخه‌ی قابل ارائه و تست‌شده از محصول که در پایان اسپرینت تولید می‌شود | نسخه اولیه‌ای از سیستم که امکان ثبت هزینه و مشاهده گزارش ساده را فراهم می‌کند |

| اسپرینت اول، هفته اول |  |  |
| --- | --- | --- |
| افراد مربوطه: Scrum master ،مدیر پروژه ،تحلیلگر سیستم ،طراح نرم افزار ،طراح رابط کاربری ،مالک محصول |  |  |
| هدف : جمع اوری نقش ها ،شناسایی کاربران پروژه |  |  |
| ورودی: اطلاعات اولیه از مالک محصول درباره اهداف سیستم ،مستندات،اطلاعات سیستم یا پروژه های مشابه |  |  |
| زمان مورد نیاز | افراد مورد نظر | وظایف |
| - - - 4 - 5 - 3 | - مالک محصول - تحلیلگر سیستم - طراح نرم افزار ،طراح رابط کاربری - مدیر پروزه خروجی: لیست کاربران ،مستندات خلاصه مصاحبه ،طرح اولیه پروژه Scrum master | - اطلاعات مورد نیاز در پروژه - شناسایی کاربران - ارائه اطلاعات سیستم یا پروژه های مشابه - برنامه ریزی جلسات |

| اسپرینت اول: هفته دوم |  |  |
| --- | --- | --- |
| افراد مربوطه: مدیر پروژه ،طراحی رابط کاربری،طراح نرم افزار |  |  |
| هدف: استخراج نیازمندی ها طراحی جریان کار و مدل داده ها |  |  |
| ورودی :لیست کاربران ،نتایج جلسات مصاحبه ،ابزارهای طراحی |  |  |
| ساعت مورد نیاز | افراد مورد نیاز | وظایف |
| - 6 - 10 - 10 | - تحلیگر سیستم - طراح نرم افزار - طراح رابط کاربری | - استخراج نیازمندی ها - طراحی مدل داده - سند نیازمندی های کار |
|  |  | خروجی:دیاگرام جریان کار ،سند نیازمندی ها ،مدل اولیه پایگاه داده |

| اسپرینت اول، هفته سوم |  |  |
| --- | --- | --- |
| افراد مربوطه: مدیر پروژه ،توسعه دهنده ،تست کننده ،طراحی رابط کاربری،طراح نرم افزار |  |  |
| هدف: طراحی اولیه رابط کاربری و بررسی نیازمندی ها |  |  |
| ورودی :مدل داده ،سند نیازمندی ها،دیاگرام جریان کار |  |  |
| ساعت مورد نیاز | افراد مورد نیاز | وظایف |
| - 6 - 10 - 11 | - مدیر پروژه - تحلیلگر سیستم - طراح نرمافزار - Scrum master | - آماده سازی جلسه بازبینی - بررسی طراحی - طراحی وایرفریم ها |
|  |  | خروجی:دیاگرام جریان کار ،سند نیازمندی ها ،مدل اولیه پایگاه داده |

| اسپرینت اول:هفته چهارم |  |  |
| --- | --- | --- |
| افراد مربوطه: مدیر پروژه ،توسعه دهنده ،تست کننده ،طراحی رابط کاربری،طراح نرم افزار، مالک محصول ، Scrum master |  |  |
| هدف: دریافت بازخورد نهایی ،ویرایش و تایید نهایی طراحی |  |  |
| ورودی :سند نیازمندی ها ،مدل داده ها و دیاگرام ها |  |  |
| ساعت مورد نیاز | افراد مورد نیاز | وظایف |
| - 6 - 10 - 11 - 2 | - مدیر پروژه - تحلیلگر سیستم - طراح نرمافزار - توسعهدهنده - تست کننده - مالک محصول - طراح رابط کاربری - Scrum master | - بازبینی جلسه با مالک محصول - اعمال اصلاحات - نهایی سازی مستندات |
|  |  | خروجی:نسخه نهایی وایر فریم،مدل نهایی پایگاه داده ،سند نیازمندی ها |